SO sánh Waterfall và Agile/Scrum

| Tiêu chí | Waterfall (Thác nước ) | Agile/Scrum |
| --- | --- | --- |
| - Yêu cầu ban đầu | Yêu cầu được xác định và chốt tương đối đầy đủ ngay từ đâu . Việc thay đổi sau khi bắt đầu dự án khó khăn và tốn ci phí | Yêu cầu có thể thay đổi trong quá trình phát triển . Mỗi Sprint có thể điều chỉnh ưu tiên dựa trên phản hồi thực tế |
| - THời gian có bản Demo | Thường phải hoàn thành nhiều giai đoạn trước khi có sản phẩm hoàn chỉnh để demo. Vì vậy thời gian đưa sản phẩm ra thị trường thường dài. | Có thể tạo ra phiên bản chạy được sau từng Sprint, ví dụ 2 tuần Demo một lần |
| - Mức độ rủi ro | Rủi ro cao nếu yêu cầu ban đầu không chính xác . Sai sót có thể chỉ được phát hiện khi dự án gần hoàn thành . | Rủi ro được giảm bằng cách phát triển và kiểm thửu từng Sprint. Sai sót có thể phát hiện sớm và điều chỉnh ngay . |
| - Mức độ tham gia của khách hàng / người dùng | Khách hàng thường tham gia nhiều ở giai đoạn xác định yêu cầu và nghiệm thu cuối dự án. | Khách hàng / người dùng tham gia thường xuyên thông qua phản hồi sau mỗi Sprint và Demo. |

Nhận xét

Waterfull phù hợp với những dự án có yêu cầu ổn định , ít thay đổi và có thể xác định rõ ngay từ đầu .

Trong khi đó , Agile / Scrum phù hợp với dự án có yêu cầu thay đổi , cần phát hành sản phẩm sớm và cần phản hồi liên tục từ người dùng.

Phần 2 : Đề xuất mô hình phát triển

Mô hình được lựa chọn : Agile / Scrum

Đề xuất lựa chọn Agile/Scrum làm mô hình phát triển cho ứng dụng RikkeiExpress Logistics

Lý do chính là dự án có yêu cầu tính linh hoạt cao , cần đưa sản phẩm thử nghiệm ra thị trường nhanh và thường xuyên nhận phản hồi từ khách hàng , tài xế và bưu cục

Có thể tổ chức dự án thành các Sprint kéo dài 1-2 tuần

Sprint 1: Đăng ký/đăng nhập + quản lý tài khoản

Demo

Nhận phản hồi người dùng

Sprint 2: Tạo đơn giao hàng

Demo

Nhận phản hồi

Sprint 3: Tài xế nhận và cập nhật trạng thái đơn

Demo

Tiếp tục cải tiến...

Như vậy, thay vì chờ 6 tháng mới biết sản phẩm có phù hợp hay không, doanh nghiệp có thể kiểm tra sản phẩm ngay sau 1–2 tuần

Lập luận thuyết phục hơn :

Agile / Scrum không có nghĩ là chi tiêu không kiểm soát , mà là kiểm soát ngân sách theo từng Sprint và chỉ tiếp tục đầu tư khi kết quả Sprint chứng minh được giá trị . Việc phát hành Demo mỗi 1-2 tuần giúp RikkeiExpress phát hiện sớm tính năng không phù hợp , tránh tình trạn chi toàn bộ ngân sách trong 6 tháng rồi mới phát hiện sản phẩm không đáp ứng thị trường. Chia ngân sách theo từng Sprint giúp CFO kiểm soát chi phí tốt hơn , đồng thười giảm rủi ro đầu tư lớn vào một sản phẩm có thể thất bại , Vì vậy , Agile / Scrum vừa đáp ứng yêu cầu Time-to-market , vừa giúp doanh nghiệp quản lý rủi ro và hiệu quả đầu tư tốt hơn .

3.Phân tích bẫy

Nếu áp dụng Waterfall theo đúng yêu cầu của CFO :

Chốt yêu cầu 100%

Thiết kế

Lập trình

Kiểm thử

Sau 6 tháng mới bàn giao

Vấn đề là thị trường không đứng yên trong 6 tháng

VÍ dụ :

Ban đầu doanh nghiệp cho rằng tài xế cần tính năng A

Sau 2 tháng sử dụng thử , tài xế phản hồi rằng họ thực sự cần B và không sử dụng A

Nhưng theo Waterfall:

“Cấm thay đổi yêu cầu giữa chừng”

Khi đó đội phát triển vẫn phải tiếp tục xây dựng A .

Đến tháng 6 :

Sản phẩm hoàn thành -> ngân sách sử dụng -> nhưng sản phẩm không còn phù hợp với nhu cầu thực tế

Với Agile / Scrum

Nếu phát hiện vấn đề ngay sau Sprint 1 hoặc Sprint 2 :

Demo -> nhận phản hồi -> thay đổi Product Backlog -> ưu tiên tính năng mới -> phát triển ở Sprint tiếp theo .

Do đó , doanh nghiệp khoogn phải đợi đến cuối dự án mới phát hiện mình đang xây sai sản phẩm

Phần 4. Kết luận

| Nội dung | Kết luận |
| --- | --- |
| Yêu cầu | Thường xuyên thay đổi |
| Time-to-market | Cần rất ngắn |
| Demo | 2 tuần/lần |
| Phản hồi người dùng | Liên tục |
| Rủi ro Waterfall | Cao do phát hiện sai lệch muộn |
| Mô hình đề xuất | Agile/Scrum |
| Chu kỳ phát triển | Sprint 1–2 tuần |
| Cách quản lý ngân sách | Phân bổ theo từng Sprint |
| Lợi ích chính | Phát hành sớm, nhận phản hồi sớm, giảm rủi ro xây sai sản phẩm |